**Sprint 1**

Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Visualización del establecimiento.

Tareas:

1.- Seleccionar el Bar que desea visualizar el usuario: 2 minutos

2.- Crear código para poder seleccionar “Más información” del bar seleccionado: 2 horas

3.- Seleccionar “Visualizar Exterior “ si desea visualizar el exterior del bar : 30 minutos

4.-Seleccionar “Visualizar Interior” si desea visualizar el interior del bar seleccionado: 20 minutos

5.- Crear código para si el usuario desea visualizar alguna zona específica la seleccionará el usuario si está está disponible: 3 horas

Sugerir bares.

Tareas:

1.- Crear código que al Seleccionar algún bar se le mostrará los bares que tengan más en común con el que se seleccionó en la parte final de la información : 1 hora

2.- Crear módulo de “Sugerencias para ti”, se mostrará los bares que se acerquen más a tus gustos de los bares dependiendo de los bares previamente visitados : 2 horas

3.- Se notificará en la barra de la App superior los bares que contengan alguna promoción

4.- Si el bar seleccionado no está disponible Crear código que en la parte final se mostrará algún bar que se asemeja al que fue seleccionado : 3 horas

5.- En la sección de búsqueda crear módulo de el apartado de “Filtros “ para poder llenar los espacios y así encontrar el bar que se acerque a lo que el usuario busca : 2 horas

**Sprint 2**

Mejora de interfaz de inicio:

* Escribir código para que el módulo de promociones en cuanto se pueda visualizar las mejores promociones sea por “happy hours” (horarios), precios y/o paquetes.
* Escribir código para que el módulo de novedades se actualice al momento y este siempre al momento.
* Escribir código para que el módulo de Usuarios para recordarlos y conforme el tiempo recuerde sus preferencias y la app sugiera nuevas cosas relacionadas a los gustos anteriores.

Mejorar la Visualización del establecimiento

* Escribir código para poder visualizar en donde se ubican los baños : 3 horas
* Escribir código para poder visualizar 1er Piso o 2do piso (dependiendo del establecimiento ): 3 horas
* Escribir código para poder visualizar el establecimiento por dentro en tiempo real. : 3 horas

Mejorar las sugerencias de los bares

* Crear código para poder sugerir los bares más cercanos: 3 horas
* Crear código para sugerir los bares que vendan lo más similar al bar seleccionado: 2 horas
* Crear código para sugerir los bares que estén abiertos y cerrados: 3 horas