Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Mostrar ranking de establecimientos.

Tareas:

1. Hacer un diseño para el ranking de establecimientos: 2 horas
2. Escribir el código del ranking en forma ascendente: 5 horas
3. Escribir el código del ranking en forma descendente: 5 horas
4. Escribir el código de enlaces a la páginas de los bares: 2 horas

Novedades.

Tareas:

1. Hacer el diseño de la sección de novedades: 2 horas
2. Escribir el código para mostrar las novedades: 4 horas
3. Hacer filtrado por fecha de las novedades: 2 horas
4. Hacer filtrado por bares de las novedades: 2 horas

Sprint 2

Mejora de interfaz de inicio:

* Escribir código para que el módulo de promociones en cuanto se pueda visualizar las mejores promociones sea por “happy hours” (horarios), precios y/o paquetes.
* Escribir código para que el módulo de novedades se actualice al momento y este siempre al momento.
* Escribir código para que el módulo de Usuarios para recordarlos y conforme el tiempo recuerde sus preferencias y la app sugiera nuevas cosas relacionadas a los gustos anteriores.

Mejorar el ranking de establecimientos.

* Escribir el código para que los puestos te lleven a la página principal de los bares: 2 horas
* Escribir el código para que el ranking de los bares se actualicen en tiempo real: 3 horas
* Escribir código para que el ranking tenga diferentes filtros como lo es

Nombre, mejor valorado, peor valorado, precio y promociones: 3 horas

Mejorar la sección de novedades

* Escribir el código para poder clasificar las novedades por relevancia o fecha: 2 horas
* Escribir el código donde las promociones del día al inicio de las novedades: 2 horas
* Poner imágenes o vídeos dentro de las noticias en novedades si es que estos lo necesitan: 3 horas
* Escribir el código para poder seleccionar acerca de qué bares quieres que aparezcan más novedades: 2 horas

Sprint 3

Interfaz de Inicio (Final)

* Escribir código para que en el módulo de “promociones” se visualice un un top de las promociones. 2 horas
* Escribir código para que en el módulo de “Usuario” le muestre cinco paquetes en el bar que seleccione además de tener la opción de reservar una mesa. 3 horas
* Escribir código para que el módulo de novedades se actualice cada 15 min. 2 horas

Ranking de los establecimientos (Final)

* Escribir el código para que en el ranking se pueda mostrar en qué lugar estaba antes el establecimiento y a qué lugar cambio :2 horas
* Terminar los últimos retoques de la aplicación en tiempo real adquiriendo opiniones de los usuarios en tiempo real: 2 horas
* Terminar de darle la vista ideal para el usuario: 1 hora

Novedades (Final)

* Escribir el código para que las novedades se actualicen de acuerdo a la preferencia de los bares de los usuarios: 3 horas
* Dar retoques a la sección de novedades para que funcionen todos los vídeos y las imágenes de forma correcta: 2 horas
* Mejorar la interfaz de usuario para que sea más amigable con el usuario y de lea mejor: 2 horas