Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Mostrar establecimientos que vendan comida.

Tareas:  
1.- Hacer diseño Módulo “Mostrar establecimientos que vendan comida”: 2 horas  
2.- Mostrar una lista con todos los establecimientos: 1 hora

3.- Escribir código para identificar los establecimiento que venden comida: 3 Horas  
4.- Mostrar en una lista los establecimientos que venden comida: 1 hora  
5.- Mostrar en una lista los establecimientos que no venden comida: 1 hora

Mostrar precios y promociones de los establecimientos.

Tareas:  
1.- Hacer diseño Módulo “Mostrar precios y establecimientos”: 2 horas  
2.- Mostrar una lista con todos los establecimientos: 1 hora

3.- Escribir código para identificar los establecimientos que tienen promociones: 3 horas  
4.- Mostrar en una lista los establecimientos con promociones nuevas 1: hora  
5.-Escribir código para que los establecimientos muestren precios de los productos con el precio original y con descuento: 2 horas

Sprint 2

Mejora de interfaz de Establecimientos que venden comida:

* Escribir código para que al seleccionar cada establecimiento nos muestre los productos que venden, el precio y su disponibilidad: 3 horas
* Escribir código para poder seleccionar categorías de comida y nos muestre los establecimientos que la venden: 3 horas
* Escribir código para que recuerde tus productos más pedidos y haga sugerencias similares: 3 horas

Mejora de interfaz de Precios y Promociones:

* Escribir código donde se muestran las promociones por categorías (Nuevas, Destacadas, Vigentes, Anteriores): 2 horas
* Escribir código para que las nuevas promociones nos indiquen si son ofertas o cupones: 2 horas
* Escribir código para que las promociones y los precios se mantengan actualizados en tiempo real: 3 horas
* Mejorar código para que las notificaciones lleguen en tiempo real a los usuarios: 3 horas.