Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Login.

Tareas:

1. Hacer un diseño del Login: 2 horas
2. Escribir código para Inicio de sesión: 2 horas
3. Escribir código para agregar nuevos usuarios: 2 horas

Crear Foro.

Tareas:

1. Hacer un diseño del Foro: 2 horas
2. Escribir código para agregar mensajes nuevos: 3 horas
3. Escribir código para ordenamiento de mensajes: 2 horas
4. Escribir código para filtrado de mensajes por tipo :2 horas