**Sprint 1.**

Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Login.

Tareas:

1. Hacer un diseño del Login: 2 horas
2. Escribir código para Inicio de sesión: 2 horas
3. Escribir código para agregar nuevos usuarios: 2 horas

Crear Foro.

Tareas:

1. Hacer un diseño del Foro: 2 horas
2. Escribir código para agregar mensajes nuevos: 3 horas
3. Escribir código para ordenamiento de mensajes: 2 horas
4. Escribir código para filtrado de mensajes por tipo :2 horas

**Sprint 2.**

Mejora de interfaz de inicio:

* Escribir código para que el módulo de promociones en cuanto se pueda visualizar las mejores promociones sea por “happy hours” (horarios), precios y/o paquetes. 2 horas
* Escribir código para que el módulo de novedades se actualice al momento y este siempre al momento. 2 horas
* Escribir código para que el módulo de Usuarios para recordarlos y conforme el tiempo recuerde sus preferencias y la app sugiera nuevas cosas relacionadas a los gustos anteriores. 3 horas

Mejora de Login:

* Elegir un color para el fondo del Login y mantenerlo en todas las interfaces de la aplicación: 1 hora
* Escribir código para agregar el botón de “Nuevos Usuarios” donde se registrarán los nuevos usuarios de la aplicación: 2 horas.
* Escribir código para que los usuarios puedan registrarse con su cuenta de Facebook: 3 horas.

Mejora de Crear Foro:

* Escribir código para que, al escribir un mensaje, éste pueda ser votado por otros usuarios como ‘útil’ o ‘no útil’: 2 horas.
* Escribir código para que el mensaje pueda contener ‘emojis’: 2 horas.
* Escribir código para que un usuario pueda responder al mensaje publicado de otro usuario, sin perder el hilo de la conversación: 2 horas.