**ZonaFES.**

**Review.**

***Aprendizajes al realizar el sprint.***

* Optimizar el código de la interfaz para mejorar el funcionamiento
* Optimizar una sección de novedades con nuevas funciones de filtrado
* Mejorar la función de ranking permitiendo más opciones de filtrado e interacción con las páginas de los establecimientos
* Ampliar código para contar con más funciones dentro de la app
* Optimizar código GPS para usar herramientas satelitales de terceros.
* Se mejoró la comunicación para solucionar problemas que se presentan con mayor frecuencia.
* Ampliar código para que las validaciones que realice al comparar establecimientos sean más exactas.
* Se mejoró el aprovechamiento de los tiempos en las que se realizó el sprint

***Dificultades al realizar el sprint.***

* Adaptar la orientación de la aplicación al poner el smartphone en modo vertical u horizontal
* Los cambios al código que se tuvieron que hacer al no considerar posibles características futuras.
* Entender la interpretación del cliente de sus necesidades.
* Traducir las necesidades del cliente a elementos funcionales dentro de la aplicación.

**Retroalimentación.**

* Mejor utilización de los tiempos ya que hubo una mayor comunicación
* Mejor fluidez del desarrollo gracias a una manera diferente de programar los tiempos.
* Se logró una mejor congruencia en el desarrollo debido a que se trabajaron con las mismas herramientas.
* Soluciones más rápidas a problemas con los que ya hemos lidiado anteriormente
* Reutilizar códigos para optimizar partes de la aplicación
* Llevar un planteamiento para realizar las tareas más rápido.
* Tener claro los tiempos para realizar cada tarea.
* Tener claro las necesidades del cliente para no desviarnos del diseño.
* Mejorar la estimación de tiempo basándonos en las complicaciones que hemos tenido para evitarlas en el siguiente sprint.