**ZonaFES**

*Review Sprint 3*

* Mejor comunicación entre los miembros del scrum para llegar a lo más cerca que el usuario quería.
* La aplicación funciona en diferentes dispositivos de android que cuentes con android 7 o superior.
* La aplicación necesita los permisos de ubicación y de multimedia del celular del usuario.

*Dificultades*

* Establecer relaciones entre las base de datos existentes.
* La concesión entre los diferentes diseños propuestos para la interfaz.
* La diferencia clara que tenía que haber entre la interfaz regular y la VIP
* La dificultad que se tuvo al final de las novedades fue que no quería funcionar el reproductor de vídeo así que se escribió de nuevo el código
* Las formas de vincular y recopilar los datos en tiempo real para los rankings y su diseño

*Retroalimentación*

* Se logró solucionar errores de forma más eficiente debido a que se tenía una mejor comunicación
* Al final acabamos necesitando el tiempo sobrando para poder llegar a los requirement of done del producto, lo que nos enseñó a tener algo de tiempo extra para dar los toques finales
* Estandarizar el color hasta el final fue una buena decisión ya que todas las ventanas llevarían el mismo color.