Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Localizar vía GPS el establecimiento.

Tareas:

1. Escribir código para acceder a permisos de localización: 2 horas
2. Escribir código para implementar un proveedor del servicio: 3 horas
3. Comprobar que tenemos la localización disponible: 1 hora
4. Escribir código para solicitar los datos, utilizando un LocationManager: 2 horas
5. Basar código de la interfaz LocationListener: 2 horas

Mostrar amigos.

Tareas:

1. Escribir código para mostrar amigos por medio del gps: 2 horas