**Sprint 2. ZonaFES**

**Luis.**

Interfaz de inicio.

Mejoras:

* Escribir código para que el módulo de promociones en cuanto se pueda visualizar las mejores promociones sea por “happy hours” (horarios), precios y/o paquetes. 2 horas
* Escribir código para que el módulo de novedades se actualice al momento y este siempre al momento. 2 horas
* Escribir código para que el módulo de Usuarios para recordarlos y conforme el tiempo recuerde sus preferencias y la app sugiera nuevas cosas relacionadas a los gustos anteriores. 3 horas

Login.

Mejoras:

* Elegir un color para el fondo del Login y mantenerlo en todas las interfaces de la aplicación: 1 hora
* Escribir código para agregar el botón de “Nuevos Usuarios” donde se registrarán los nuevos usuarios de la aplicación: 2 horas.
* Escribir código para que los usuarios puedan registrarse con su cuenta de Facebook: 3 horas.

Crear Foro.

Mejoras:

* Escribir código para que, al escribir un mensaje, éste pueda ser votado por otros usuarios como ‘útil’ o ‘no útil’: 2 horas.
* Escribir código para que el mensaje pueda contener ‘emojis’: 2 horas.
* Escribir código para que un usuario pueda responder al mensaje publicado de otro usuario, sin perder el hilo de la conversación: 2 horas.

**Yael.**

Perfil.

Mejoras:

* Mejorar al tiempo de carga mediante la optimización y limpieza del código ya escrito: 3 horas
* Realizar una mejora del arreglo de los elementos de la interfaz a partir de pruebas prácticas de observación, revisando si es agradable a la vista: 2 horas

Mensajes.

Mejoras:

* Escribir código e implementar en la interfaz una función para responder a mensajes: 2 horas.
* Escribir código e implementar una función para limitar los mensajes y hacer un borrado automático en la base de datos: 4 horas
* Escribir el código e implementar una función de lista de amigos: 4 horas
* Diseñar la interfaz de lista de amigos: 1.5 horas

Usuarios VIP.

Mejoras:

* Escribir código e implementar una función de alerta para promociones diarias y especiales: 4 horas.
* Modificar la interfaz para la función de alerta de promociones: 1 hora.

**Saúl.**

Localizar vía GPS el establecimiento.

Mejoras:

* Escribir código para que los bares se visualicen con su nombre. 2 horas
* Escribir código para que los bares se visualicen con su horario. 1 hora
* Escribir código para que se visualice establecimientos que cercanos como comida, cajeros, tiendas, etc: 2 horas.

Mostrar amigos.

Mejoras:

* Mejorar código para notificar cuando un usuario (amigo) esté cerca de otro: 3 horas
* Mejorar código para mostrar la distancia exacta a la que está otro usuario (amigo): 2 horas
* Mejorar código para mostrar el bar en el que se encuentra otro usuario (amigo): 2 horas

**Jorge.**

Mostrar establecimientos que vendan comida.

Mejoras:

* Escribir código para que al seleccionar cada establecimiento nos muestre los productos que venden, el precio y su disponibilidad: 3 horas
* Escribir código para poder seleccionar categorías de comida y nos muestre los establecimientos que la venden: 3 horas
* Escribir código para que recuerde tus productos más pedidos y haga sugerencias similares: 3 horas

Mostrar precios y promociones de los establecimientos.

Mejoras:

* Escribir código donde se muestran las promociones por categorías (Nuevas, Destacadas, Vigentes, Anteriores): 2 horas
* Escribir código para que las nuevas promociones nos indiquen si son ofertas o cupones: 2 horas
* Escribir código para que las promociones y los precios se mantengan actualizados en tiempo real: 3 horas
* Mejorar código para que las notificaciones lleguen en tiempo real a los usuarios: 3 horas.

**Gustavo.**

Mostrar ranking de establecimientos.

Mejoras:

* Escribir el código para que los puestos te lleven a la página principal de los bares: 2 horas
* Escribir el código para que el ranking de los bares se actualicen en tiempo real: 3 horas
* Escribir código para que el ranking tenga diferentes filtros como lo es

Nombre, mejor valorado, peor valorado, precio y promociones: 3 horas

Novedades.

Mejoras:

* Escribir el código para poder clasificar las novedades por relevancia o fecha: 2 horas
* Escribir el código donde las promociones del día al inicio de las novedades: 2 horas
* Poner imágenes o vídeos dentro de las noticias en novedades si es que estos lo necesitan: 3 horas
* Escribir el código para poder seleccionar acerca de qué bares quieres que aparezcan más novedades: 2 horas

**Alejandro.**

Visualización del establecimiento.

Mejoras:

* Escribir código para poder visualizar en donde se ubican los baños : 3 horas
* Escribir código para poder visualizar 1er Piso o 2do piso (dependiendo del establecimiento): 3 horas
* Escribir código para poder visualizar el establecimiento por dentro en tiempo real: 3 horas

Sugerir bares.

Mejoras:

* Crear código para poder sugerir los bares más cercanos: 3 horas
* Crear código para sugerir los bares que vendan lo más similar al bar seleccionado: 2 horas
* Crear código para sugerir los bares que estén abiertos y cerrados: 3 horas