**Sprint 3. ZonaFES**

**Luis.**

Interfaz de inicio. (Final)

* Escribir código para que en el módulo de “promociones” se visualice un un top de las promociones. 2 horas
* Escribir código para que en el módulo de “Usuario” le muestre cinco paquetes en el bar que seleccione además de tener la opción de reservar una mesa. 3 horas
* Escribir código para que el módulo de novedades se actualice cada 15 min. 2 horas

Login. (Final)

* Elegir la fuente con la que se mostrará la interfaz de Login: 1 hora
* Elegir un color distinto en los botones para que contraste con el azul ya elegido: 1 hora
* Escribir código para que un usuario pueda usar la aplicación aún sin estar registrado, pero no obtendrá las ventajas de un usuario ya registrado: 2 horas.

Crear Foro. (Final)

* Escribir código para un apartado de “Dános tu opinión” para que los usuarios dejen comentarios acerca de la aplicación: 2 horas
* Escribir código para que el usuario pueda responder a un hilo de otro usuario y pueda abrir su propio hilo decidiendo hacerlo público o privado con invitación: 2 horas

**Yael.**

Perfil. (Final)

* Escribir un código que muestre una lista de amigos: 2 horas
* Modificar la base de datos de usuarios para agregar la relación de amigos: 2 horas
* Modificar la interfaz para mostrar el número y la lista de amigos: 2 horas
* Modificar la interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

Mensajes. (Final)

* Escribir código para mostrar notificaciones cuando se recibe un mensaje: 2 horas
* Modificar la interfaz para mostrar notificaciones: 2 horas
* Modificar la interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

Usuarios VIP. (Final)

* Modificar la interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

**Saúl.**

Localizar vía GPS el establecimiento. (Final)

* Escribir código para que el mapa se conecte vía satélite y se visualice de una mejor manera. 2 horas
* Escribir código para que también los establecimientos cercanos se visualicen con nombre. 1 hora

Mostrar amigos. (Final)

* Escribir código para que en la app se pueda enviar mensajes predeterminados a otros usuarios en caso de que sean amigos. 1 hora

**Jorge.**

Mostrar establecimientos que vendan comida. (Final)

* Escribir código para que notifique cuando exista un nuevo alimento: 2 horas
* Modificar Interfaz para que nos muestre por categorías los alimentos:1 hora
* Modificar Interfaz para mostrar una imagen del alimento: 1 hora
* Modificar Interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

Mostrar precios y promociones de los establecimientos. (Final)

* Escribir código para que se notifique cuando haya nueva promoción, ya sea oferta o código: 2 horas
* Modificar Interfaz para agregar promociones:1 hora
* Escribir código para que las promociones se actualicen cada día: 2 horas
* Modificar Interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

**Gustavo.**

Mostrar ranking de establecimientos. (Final)

* Escribir el código para que en el ranking se pueda mostrar en qué lugar estaba antes el establecimiento y a qué lugar cambio :2 horas
* Terminar los últimos retoques de la aplicación en tiempo real adquiriendo opiniones de los usuarios en tiempo real: 2 horas
* Terminar de darle la vista ideal para el usuario: 1 hora

Novedades. (Final)

* Escribir el código para que las novedades se actualicen de acuerdo a la preferencia de los bares de los usuarios: 3 horas
* Dar retoques a la sección de novedades para que funcionen todos los vídeos y las imágenes de forma correcta: 2 horas
* Mejorar la interfaz de usuario para que sea más amigable con el usuario y de lea mejor: 2 horas

**Alejandro.**

Visualización del establecimiento. (Final)

* Tener imágenes en alta calidad del establecimiento por fuera: 1 hora
* Tener imágenes de alta calidad del establecimiento por dentro: 1 hora
* Marcar exactamente los puntos donde están los baños: 1 hora

Sugerir bares. (Final)

* Tener el nombre de todos los bares: 1 hora
* Mostrar con detalle la sección de “sugerencias” para que resalte al usuario: 1 hora
* Tener la distancia exacta entre los bares para mostrar el más cercano: 3 horas
* Mostrar los bares mejores calificados de la zona: 1 hora