Interfaz de inicio.

Tareas:

1. Hacer un diseño de la interfaz: 3 horas
2. Instalar Android Studio: 6 hora
3. Escribir código para módulo de “promociones”: 4 horas
4. Escribir código para módulo de “links”: 2 horas
5. Escribir código para módulo de “novedades”: 5 horas
6. Escribir código para módulo de “Comentarios Recientes”: 5 horas
7. Escribir código para módulo de “Usuario”: 1 hora

Perfil.

Tareas:

1. Realizar el diseño de la interfaz: 2 horas
2. Crear la base de datos para los usuarios: 10 horas
3. Escribir código para la conexión con la base de datos: 6 horas
4. Escribir código para el inicio de sesión: 4 horas
5. Realizar la interfaz : 5 horas

Mensajes.

Tareas:

1. Realizar el diseño de la interfaz: 2.5 horas
2. Crear la base de datos para mensajes de usuarios: 7 horas
3. Escribir código para vincular la base de datos de usuarios con la base de datos de mensajes: 5 horas
4. Realizar la interfaz: 5 horas.

Usuarios VIP.

Tareas:

1. Realizar diseño de la interfaz: 3 horas
2. Escribir código para vincular a la base de datos de usuarios: 6 horas
3. Crear base de datos de promociones especiales: 6.5 horas
4. Escribir código para vincular a la base de datos de promociones especiales
5. Realizar la interfaz: 5 horas.

**Sprint 2**

Mejora de perfil:

* Mejorar al tiempo de carga mediante la optimización y limpieza del código ya escrito: 3 horas
* Realizar una mejora del arreglo de los elementos de la interfaz a partir de pruebas prácticas de observación, revisando si es agradable a la vista: 2 horas

Mejora de mensajes:

* Escribir código e implementar en la interfaz una función para responder a mensajes: 2 horas.
* Escribir código e implementar una función para limitar los mensajes y hacer un borrado automático en la base de datos: 4 horas
* Escribir el código e implementar una función de lista de amigos: 4 horas
* Diseñar la interfaz de lista de amigos: 1.5 horas

Mejora de usuarios VIP:

* Escribir código e implementar una función de alerta para promociones diarias y especiales: 4 horas.
* Modificar la interfaz para la función de alerta de promociones: 1 hora

**Sprint 3**

Mejora del perfil (Final)

* Escribir un código que muestre una lista de amigos: 2 horas
* Modificar la base de datos de usuarios para agregar la relación de amigos: 2 horas
* Modificar la interfaz para mostrar el número y la lista de amigos: 2 horas
* Modificar la interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

Mejora de mensajes:

* Escribir código para mostrar notificaciones cuando se recibe un mensaje: 2 horas
* Modificar la interfaz para mostrar notificaciones: 2 horas
* Modificar la interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora

Mejora de usuarios VIP:

* Modificar la interfaz para normalizarla con el resto de la aplicación: 1 hora